## Slide 1
群体决策案例分析
以三峡工程决策过程为例的深度研究
近百年
决策跨度
412位
论证专家
14份
论证报告
1767票
人大赞成
研究说明
本报告以三峡工程为案例，系统分析重大工程决策中群体决策机制的运行原理、制度设计与历史检验，从1918年孙中山首次提出建设设想起，至2006年主体工程完工，跨越近百年决策史，为群体决策理论提供中国本土案例。
2026年4月 · 学术案例研究

## Slide 2
目 录
CONTENTS
01
案例背景与研究价值
工程概况 · 研究意义 · 理论贡献
02
决策过程的历史回顾
设想萌芽 · 初步论证 · 重新论证 · 人大审议
03
群体决策机制深度分析
广泛参与 · 包容异议 · 科学支撑 · 民主集中
04
实地调研与民意整合
100余人考察 · 防洪定位 · 统一认识
05
利益格局与制度设计
防洪优先 · 移民安置 · 生态补偿 · 区域协调
06
决策成效的历史检验
防洪效益 · 发电效益 · 航运效益 · 水资源战略
07
经验启示与理论价值
共识构建 · 差异整合 · 长周期决策模式
07 / 20

## Slide 3
01 案例背景与研究价值
群体决策案例分析 · 三峡工程
3 / 20
工程概况
三峡工程是世界上规模最大的水利枢纽工程。坝高185米，正常蓄水位175米，总库容393亿立方米，防洪库容221.5亿立方米。水电站装机容量2250万千瓦，安装32台70万千瓦水轮发电机组，年发电量约1000亿度，是世界最大的清洁能源生产基地。
工程涉及湖北省、重庆市共19个区县，淹没陆地面积632平方公里，需搬迁安置移民129.64万人，其中农村移民约34万人，城镇移民约95万人。动态总投资超过2000亿元人民币，建设工期17年（1994—2011年）。
决策跨度
74年
（1918—2006）
移民人口
129.64万
涉及19个区县
研究价值
1
理论价值
为群体决策理论提供中国特色的本土案例，补充非西方语境下的决策理论素材
2
实践价值
为重大工程决策提供可借鉴的制度设计参考，总结"科学决策、民主决策"的操作经验
3
历史价值
记录改革开放后中国重大决策机制的演变过程，呈现"专家论证"到"人大审议"的制度化路径
4
比较价值
与美国胡佛大坝、埃及阿斯旺大坝等国际案例对照，凸显中国制度特色

## Slide 4
01 关键数据一览
群体决策案例分析 · 三峡工程
4 / 20
三峡工程核心指标
工程规模
坝高
185米
蓄水位
175米
总库容
393亿m³
防洪库容
221.5亿m³
发电能力
装机容量
2250万kW
年发电量
约1000亿度
机组数量
32台
单机容量
70万kW/台
移民安置
涉及区县
19个
淹没面积
632km²
移民总数
129.64万
外迁省份
11个
决策参与
论证专家
412位
参与单位
65个
论证报告
14份
赞成票
1767票

## Slide 5
02 决策过程：从设想到立项
群体决策案例分析 · 三峡工程
5 / 20
74年漫漫长路，四次关键转折
1
1918 —1950s
设想萌芽
孙中山首提 毛泽东规划
2
1983 —1986
初步论证
150米低坝 引发争议
3
1986 —1989
重新论证
412位专家 14份报告
4
1990 —1992
全国人大
审议通过 正式立项
决策过程特征分析
三峡工程决策呈现出"长周期、多轮次、广参与"的显著特征。从初步设想到最终获批历时74年，期间经历了从150米低坝到175米中坝的重大方案调整。整个过程充满了激烈争论——这恰恰是"吵出来的决策"，也是科学性和民主性并存的最佳诠释。

## Slide 6
02 阶段一：设想萌芽（1918—1950年代）
群体决策案例分析 · 三峡工程
6 / 20
1918年
孙中山《建国方略》
首次提出三峡工程设想："以水闸堰其水，使舟得溯流以行，而又可资其水力"。这是三峡工程最早的官方文献记载，将利用长江水力资源、发展航运与灌溉的理想付诸纸面。
1956年
毛泽东《水调歌头·游泳》
写下"更立西江石壁，截断巫山云雨，高峡出平湖，神女应无恙，当惊世界殊"。这首词将三峡工程提升到民族复兴的象征高度，赋予强烈的政治感召力，也为后来的决策奠定了广泛的社会心理基础。
1958年
南宁会议定调
提出"积极准备，充分可靠"八字方针，周恩来总理挂帅领导三峡工程前期工作。这一阶段的特点是：高层政治推动为主，大规模社会动员为辅，技术论证尚不充分，为后来的争议埋下了伏笔。

## Slide 7
02 阶段二：初步论证与争议（1983—1986年）
群体决策案例分析 · 三峡工程
7 / 20
低坝方案的提出
1983年，国家计委审查通过150米低坝方案。1984年4月，国务院初步确定实施。低坝方案的核心考虑是：尽量减少淹没面积、控制移民规模、降低投资压力。
然而，这一方案很快引发了激烈争议。部分专家认为低坝方案发电效益有限、防洪能力不足，后期扩建成本更高。更有一部分专家从技术可行性、经济合理性、生态影响等角度出发，明确反对修建。
反对声音代表：孙越崎
93岁的全国政协常委孙越崎，率众实地考察后提交了《三峡工程近期不能上》的长篇调查报告，系统提出了五大质疑：
• 泥沙淤积将缩短水库寿命，影响长期运行
• 诱发地震风险可能危及大坝安全
• 库区生态环境面临不可逆破坏
• 百万移民的社会稳定压力巨大
• 数百亿投资的国民经济负担堪忧

## Slide 8
02 阶段三：重新论证（1986—1989年）
群体决策案例分析 · 三峡工程
8 / 20
412
参与专家
65
个单位部门
14
份论证报告
7
大本异议资料
面对激烈争议，党中央、国务院于1986年6月果断决定重新论证，下发15号文件。这次论证的组织方式体现了"包容异议"的制度智慧：从全国65个单位抽调412名专家，刻意吸收持不同意见的专家参与，将各反面意见印成7大本资料，人手一册，分发给全体专家讨论参考。
经过近三年的深入论证，形成14个专题论证报告，覆盖地质地震、泥沙淤积、生态环境、移民安置、防洪效益、发电效益等所有关键领域。每个专题都由顶尖专家领衔，进行深入调查研究、数学建模和方案比选。
论证最终结论（1989年5月）
"三峡工程建比不建好，早建比晚建有利。" 实施方案：中坝方案，坝高185米、蓄水位175米。

## Slide 9
02 阶段四：全国人大审议与立项（1990—1992年）
群体决策案例分析 · 三峡工程
9 / 20
1767
赞成票
177
反对票
664
弃权票
1991年8月，国务院审查委员会通过可行性研究报告。1992年2月20日，中央政治局常委会决定将议案提交全国人大审议。这是全国人大历史上首次就单一工程项目进行投票表决，在中国的民主决策史上具有里程碑意义。
1992年4月3日，七届全国人大五次会议通过了《关于兴建长江三峡工程的决议》。赞成率约67%——这个数字意味深长：它不是"压倒性多数"，但恰恰证明了决策过程的充分民主性。反对票和弃权票的存在本身，就是对"程序正当"的最好注脚。
1994年12月14日，三峡工程正式开工建设。

## Slide 10
03 群体决策机制分析 特征一：广泛参与
群体决策案例分析 · 三峡工程
10 / 20
1
中央决策层
政治局常委会、全国人大
战略决策与最终审批把关
2
政府部门
国家计委、水利部、财政部等
组织协调、可行性审查、资源保障
3
专家学者
412位跨部门专家
技术攻关、方案评估、风险论证
4
地方代表
鄂湘川三省及库区各区县
利益诉求表达、移民安置协调
5
基层群众
100余人实地考察团
实地调研、民意采集、需求反馈
"中央主导 + 专家论证 + 地方参与 + 群众表达"——四层协同的结构，既保证了决策效率，又确保了各方利益诉求的充分表达与回应。

## Slide 11
03 群体决策机制分析 特征二：包容异议
群体决策案例分析 · 三峡工程
11 / 20
反对意见的制度化表达
孙越崎率众实地考察后提交的长篇反对报告，系统阐述了反对的全部理由：泥沙淤积可能缩短水库寿命、诱发地质灾害风险、生态环境的不可逆影响、百万移民的社会稳定压力、巨额投资的机会成本……这份报告被如实提交给中央，异议没有被淡化或屏蔽。
在论证会上，一位80多岁的老专家，代表三位年龄总和246岁的专家，明确表示不赞同近期建设。这段发言被完整记录，并连同其他反对意见一并印发给全体412位专家参考。
这种做法在当时政治文化下相当难得。它体现了决策层"愿意听真话"的诚意，也证明了中国决策机制中确实存在"异议上达"的制度通道。
回应质疑而非压制异议
最终决策没有简单地以"票数"压倒反对意见，而是针对每项质疑组织专项研究：
→ 针对泥沙淤积——组织数学模型研究，预测百年淤积情况
→ 针对地震风险——进行详细地质勘探，制定监测预警方案
→ 针对生态影响——制定珍稀动植物保护、库区治污等系列方案
→ 针对移民压力——设计"搬得出、稳得住、能致富"的安置机制
"有反对、有回应、有调整"——这正是群体决策中"差异整合"的精髓：不是消除差异，而是在差异中发现更优解。反对意见从阻力变成了完善的动力。

## Slide 12
03 群体决策机制分析 特征三：科学支撑
群体决策案例分析 · 三峡工程
12 / 20
数千名
科技人员
400+项
研究成果
14份
专题报告
7大本
异议资料
三峡工程决策不是简单的政治表决或民意调查，而是建立在坚实的科学基础上。14个专题论证报告，每一份都是系统工程的研究成果：
1
地质地震安全性评价
2
水库泥沙淤积预测
3
库区生态环境影响评估
4
百万移民安置方案设计
5
工程建设技术可行性研究
6
防洪发电航运综合效益分析
7
投资经济评价与资金筹措
8
库区淹没损失与补偿标准
"好处最大、坏处最小"——这是三峡论证的核心准则。所有方案都经过了严格的量化比较，每个数字背后都有模型推演和实地数据的支撑。这种"证据驱动"的决策模式，是群体决策区别于简单"少数服从多数"的关键标志。

## Slide 13
03 群体决策机制分析 特征四：民主集中
群体决策案例分析 · 三峡工程
13 / 20
民主：充分讨论阶段
从1986年重新论证到1992年全国人大投票，决策过程充分体现了"先民主后集中"的原则：
第1步（论证阶段）：
鼓励不同意见表达和争论，允许公开辩论
第2步（方案阶段）：
组织多轮专家评审和方案比选
第3步（上报阶段）：
国务院审查通过后再提交人大
人大代表来自各地区、各行业，代表面极其广泛。全国人大审议这一程序，为三峡工程提供了充分的民主合法性基础。
集中：统一决策阶段
在充分讨论的基础上，最终由全国人大代表做出统一决策。虽然仍有177票反对、664票弃权，但一旦形成决议，各方都必须遵守和执行。这种"民主基础上的集中"，既保证了决策质量，又保证了执行效率。
避免了"一言堂"的独断
避免了"议而不决"的拖沓
三峡案例证明：民主集中制在重大工程决策中，可以实现质量与效率的统一，这是中国决策机制对群体决策理论的重要贡献。

## Slide 14
04 实地调研与民意整合
群体决策案例分析 · 三峡工程
14 / 20
考察组织过程
在1992年全国人大审议前夕，国务院安排国家计委副主任甘子玉带队，组织了100多人的实地考察团。考察团成员包括国务院各部委代表、各省（区、市）负责人、水利专家等，乘坐两条大船从重庆出发，沿江而下，进行了为期数日的实地调研。
考察团深入四川（当时重庆尚未直辖）、湖北、湖南三省，实地查看库区淹没区、坝址工程区、下游受益区的实际情况，与当地干部群众面对面交流，听取他们对三峡工程的真实看法。
调研的关键成效
1
亲眼看到了洞庭湖和江汉平原历年洪水留下的灾害遗迹
2
亲耳听到了沿岸居民关于洪水损失的血泪诉说
3
亲身感受到了群众对建设三峡大坝的强烈期盼
4
对确定"防洪为主"的功能定位起到了核心作用
5
对统一代表思想认识、促进投赞成票起关键作用

## Slide 15
05 利益格局与制度设计
群体决策案例分析 · 三峡工程
15 / 20
三峡工程涉及多重利益冲突：上下游、防洪与发电、工程建设与移民安置、短期成本与长期效益……
1
防洪优先
将防洪功能定位为首要目标，确保防洪效益的不可替代性。三峡大坝可将荆江河段防洪标准从十年一遇提升到百年一遇，这是其他方案无法替代的核心价值。
2
移民优先
2005年国务院成立后期扶持工作领导小组，专门解决移民"搬得出、稳得住、能致富"的问题。建立产业发展基金、后期扶持基金等长效机制。
3
生态补偿
建立库区产业发展基金、后期扶持基金等优惠政策，对库区进行持续生态修复和环境治理，平衡工程建设与生态保护的关系。
4
跨区域协调
通过联席会议制度，协调20个省（自治区、直辖市）对口支援库区移民搬迁安置工作，形成全国支援库区的良好格局。

## Slide 16
06 决策成效与历史检验（一）
群体决策案例分析 · 三峡工程
16 / 20
防洪效益
十年一遇 → 百年一遇
三峡水库防洪库容221.5亿立方米，可将荆江河段防洪标准从十年一遇提高到百年一遇。2010年汛期削峰率约40%，滞蓄洪水264.3亿立方米。截至2020年，三峡水库累计拦洪总量超过1800亿立方米，彻底改变了长江中下游的防洪格局。
发电效益
装机容量2250万千瓦，世界第一
年发电量约1000亿度，相当于5000万吨标准煤，为华东、华中、广东地区提供稳定清洁电力供应。截至2020年，三峡电站累计发电量达13541亿千瓦时，成为我国最重要的大型清洁能源生产基地。
综合效益：防洪 + 发电 + 航运 + 水资源调配 + 生态保护

## Slide 17
06 决策成效与历史检验（二）
群体决策案例分析 · 三峡工程
17 / 20
航运效益
万吨船队直达重庆
库区航道等级从III级提高到I级标准，5000吨以上船舶成为主流船型。平均每年水上交通事故数下降了2/3。截至2020年，累计过闸货运量14.83亿吨，2011年首次突破1亿吨，提前19年达到设计规划水平。
水资源战略
枯水季节补水200多亿立方米
三峡水库具有165亿立方米兴利调节库容，是我国重要的淡水资源战略储备库。每年枯水季节为长江中下游补水200多亿立方米。2011年干旱期间补水54.7亿立方米，被称为"抗旱及时雨"。
历史是最好的检验者——2003年蓄水发电至今，三峡工程交出了一份出色的答卷。

## Slide 18
07 经验启示与理论价值
群体决策案例分析 · 三峡工程
18 / 20
1
共识构建先于决策
重大工程决策需要经历充分的讨论、争论和说服过程，不能跳过共识构建阶段。三峡从争议到共识的转变，说明了"共识成本"是值得付出的。
2
包容异议而非消除异议
反对意见是完善方案、降低风险的重要资源。制度化地吸收反对意见，有助于提高决策质量——三峡案例提供了有力证明。
3
科学支撑不可或缺
群体决策不等于少数服从多数，需要以科学证据为基础，在充分信息条件下做出判断。"证据驱动"是科学决策的核心。
4
代表性与合法性缺一不可
全国人大审议机制为重大决策提供了代表性和民主合法性，使决策获得公众认可和执行基础。
5
长期视角与历史视野
三峡工程决策跨越近百年，说明了重大基础设施决策需要超越任期思维，用历史视野审视短期与长期的关系。

## Slide 19
07 对群体决策理论的本土贡献
群体决策案例分析 · 三峡工程
19 / 20
三峡工程案例对理论发展的四大贡献
1
差异整合机制
证明了"包容异议"而非"消除差异"是群体决策有效运行的关键——孙越崎反对报告被如实上报、80多岁老专家的246岁发言被完整记录，为"差异整合"理论提供了中国经验。
2
证据-程序双轨模型
揭示了重大决策需同时满足"科学证据充分"（14份论证报告）和"程序民主合法"（全国人大审议）两个条件，缺一不可。
3
长周期决策的组织模式
提供了跨越多届领导班子的重大工程决策如何保持连续性的制度经验——关键在于档案记录的完整传承、论证结论的书面固化、以及"重新论证"触发机制。
4
层级-广泛性悖论的解决
证明了在大型社会中，通过"代表广泛性（全国人大）+ 层级集中（中央统筹）"的组合，可以实现既民主又有效的重大决策——对西方选举民主范式的重要补充。

## Slide 20
参考资料与数据来源
REFERENCES
1. 环球时报，《工程院院士：建三峡大坝是决策民主化典范》
2. 国家发展和改革委员会，《三峡工程——承载着几代人梦想的世纪工程》，高俊才
3. 中国经济网，《转变经济增长方式的重要探索》
4. 中国水利网，《高峡出平湖当惊世界殊——写在三峡水利枢纽工程完成整体竣工验收之际》
5. 《三峡工程论证报告》（1989年），三峡工程论证领导小组
6. 《关于兴建长江三峡工程的决议》（1992年），第七届全国人民代表大会第五次会议
7. 《长江三峡水利枢纽可行性研究报告（审议稿）》（1989年）
谢谢观看
20 / 20