## Slide 1
群体决策案例分析
—— 以三峡工程为例
基于四个权威来源综合分析
2026年4月

## Slide 2
目 录
01
案例背景
02
决策过程：从设想到立项
03
群体决策核心特征
04
实地调研与民意采集
05
复杂利益格局协调机制
06
决策成效与历史验证
07
群体决策的启示

## Slide 3
01
案例背景
三峡工程（Three Gorges Project）是世界上规模最大的水利枢纽工程，也是新中国成立以来建设周期最长、参与范围最广、技术难度最高的超级工程。
从1918年孙中山先生首次提出设想，到1992年全国人大通过决议，再到2006年主体工程竣工，前后历时近百年。
三峡工程涉及面广、技术复杂、投资巨大、影响深远，其决策过程被认为是中国"科学决策、民主决策"的典范之作，也是研究群体决策机制的经典案例。
近百年
决策历程
400+亿
投资总额
129万+
移民安置
185米
大坝高度

## Slide 4
02
决策过程：从设想到立项
1
1918-1950s
设想萌芽
孙中山《建国方略》 毛泽东"高峡出平湖"
2
1983-1986
初步论证 与争议
坝高150米低坝方案 孙越崎率众反对
3
1986-1989
重新论证
412名专家参与 14个专题论证报告
4
1990-1992
全国人大 审议立项
1767票赞成 通过兴建决议

## Slide 5
02
决策过程 设想萌芽（1918—1950年代）
1918年
孙中山在《建国方略》中首次提出三峡工程设想："以水闸堰其水，使舟得溯流以行，而又可资其水力"。
1956年
毛泽东主席写下气势磅礴的诗篇："更立西江石壁，截断巫山云雨，高峡出平湖，神女应无恙，当惊世界殊"。
1958年
中共中央南宁会议期间，毛泽东主席要求会议安排讨论三峡工程问题，提出"积极准备，充分可靠"的八字方针，并请周恩来总理挂帅加强对三峡工程的领导。

## Slide 6
02
决策过程 重新论证（1986—1989年）
412
参与专家
65
单位部门
14
专题论证报告
7
大本资料
1986年6月，党中央国务院下发15号文件，果断决定对三峡工程进行重新论证。
着重吸收持不同意见的专家参与，将各面不同意见印成7大本资料，人手一册，分发给全体专家讨论参考。经过近三年的重新论证，最终得出结论：
"三峡工程建比不建好，早建比晚建有利"
实施方案：坝高185米、蓄水位175米（中坝方案）

## Slide 7
02
决策过程 全国人大审议与立项（1992年）
1767
赞成票
177
反对票
664
弃权票
1992年4月3日
七届全国人大五次会议通过了《关于兴建长江三峡工程的决议》，三峡工程被列入中国国民经济和社会发展十年规划。
1994年12月14日，三峡工程正式开工。

## Slide 8
03
群体决策的核心特征分析
1
广泛参与
多层级、多主体的协同
中央决策层、政府部门、412名专家学者、地方代表、100多人实地调研群众
2
包容异议
反对意见的制度化表达
孙越崎率众提交反对报告；80多岁老专家代表年龄总和246岁的三位专家陈述反对意见——均被如实记录并印发参考
3
科学支撑
证据驱动的决策机制
数千名科技人员、400+项研究成果、14个专题论证报告；以"好处最大、坏处最小"为决策准则
4
民主集中
充分讨论后统一决策
先充分讨论（包括争论），再由最高决策机构（全国人大）做出最终决定，代表面广泛，合法性充分

## Slide 9
04
实地调研与民意采集
调研过程
01
国家计委副主任带队，100多人乘船出发
02
从重庆出发，沿江而下
03
调研库区、坝址和受益区情况
04
在洞庭湖地区和江汉平原查看洪水灾害遗迹
05
听取受灾居民诉说对建设大坝的期盼
调研意义
对三峡工程防洪为主的功能定位起到关键作用
促成"早建三峡"认识的统一
对最终决策的投票起到了决定性作用
让决策者亲身感受群众对防洪的期盼

## Slide 10
05
复杂利益格局的协调机制
防洪为主
功能定位以防洪为核心 不可替代效益
移民优先
"搬得出、稳得住、能致富" 后期扶持工作领导小组成立
生态补偿
建立库区产业发展基金 后期扶持基金等优惠政策
跨区域协调
联席会议制度协调 20省市自治区支援工作

## Slide 11
06
决策成效与历史验证
防洪
防洪标准从十年一遇 提高到百年一遇
截至2020年累计 拦洪超1800亿m³
发电
装机容量2250万千瓦 年发电量约1000亿度
世界最大 清洁能源生产基地
航运
万吨船队直达重庆 货运量提前19年达标
截至2020年累计 过闸货运14.83亿吨
水资源
枯水季节补水 200多亿立方米
重要淡水资源的 战略储备库

## Slide 12
07
群体决策的启示
1
共识构建先于决策
重大工程决策需要经历充分的讨论、争论和说服过程，不能跳过共识构建阶段
2
包容反对意见
反对意见不是阻力，而是完善方案、降低风险的重要力量，制度化吸收有助于提高决策质量
3
科学支撑不可或缺
群体决策不等于少数服从多数，需要以科学证据为基础，在充分信息条件下做出判断
4
代表性与合法性
全国人大审议机制为重大决策提供了广泛的代表性和民主合法性
5
长期视角
三峡工程决策跨越近百年，重大基础设施决策需要超越任期思维，以历史视野审视

## Slide 13
总 结
三峡工程决策过程的制度价值
✓ "科学决策、民主决策"的典范机制
✓ 充分讨论 + 人大审议 = 民主合法性
✓ 412名专家参与 = 科学支撑
✓ 百年跨度检验 = 历史有效性
"建比不建好，早建比晚建有利"
—— 1989年三峡工程论证领导小组第十次会议结论

## Slide 14
参考资料
1. 环球时报，《工程院院士：建三峡大坝是决策民主化典范》
2. 国家发展和改革委员会，《三峡工程——承载着几代人梦想的世纪工程》，高俊才
3. 中国经济网，《转变经济增长方式的重要探索》
4. 中国水利网，《高峡出平湖当惊世界殊——写在三峡水利枢纽工程完成整体竣工验收之际》
谢谢观看